Documento de procesos

Sistema de Designaciones

Federación de Baloncesto de Madrid

Flujo de procesos completo del ciclo de designación de árbitros y oficiales de mesa, desde el alta de temporada hasta la liquidación mensual. Incluye el estado real de implementación de cada paso y las decisiones que quedan por cerrar con la federación.

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | 25 de julio de 2026 |
| Preparado por | DOCERO |
| Destinatario | Federación de Baloncesto de Madrid |

1. Resumen ejecutivo

Este documento describe cómo funciona el ciclo completo de designación con el sistema en marcha: quién hace cada paso, qué reglas lo gobiernan y qué decide el sistema frente a qué decide una persona.

No es una propuesta teórica. La mayor parte de los procesos descritos está construida y verificada contra el calendario real de la temporada 2025/2026: 24.508 partidos, 1.279 árbitros y oficiales de mesa, 29 jornadas, y las tarifas oficiales de las Bases Generales de la FBM.

Situación actual en una línea

El motor de designación funciona y resuelve una jornada punta en menos de medio minuto; lo que falta para un piloto con personas reales no es capacidad de cálculo, sino tres piezas de operación: control de acceso, notificaciones y almacenamiento definitivo.

Lo que ya está resuelto

Importación de los partidos de la jornada desde el fichero oficial de competición, con validación previa.

Portal para que cada árbitro y oficial de mesa declare su disponibilidad semanal.

Propuesta automática de designaciones que respeta las reglas de la federación y minimiza el coste de desplazamiento.

Panel de revisión con ajuste manual puesto a puesto y verificación previa a publicar.

Liquidación mensual con desglose por persona y día, exportable a Excel y PDF.

Lo que falta para operar con personas reales

Control de acceso efectivo: hoy no hay separación real de permisos entre perfiles.

Notificaciones: publicar deja constancia de la designación, pero todavía no envía el aviso a cada persona.

Almacenamiento definitivo en base de datos, en lugar del almacenamiento provisional actual.

Aviso metodológico: la disponibilidad usada en las simulaciones es generada, no declarada por personas reales. Las cifras de cobertura de este documento describen el comportamiento del sistema bajo ese supuesto y deben reconfirmarse con disponibilidad real antes de tomar decisiones sobre plantilla arbitral.

2. Cómo leer este documento

Cada proceso se presenta con sus pasos, el actor responsable y el estado de implementación:

| Estado | Significado |
| --- | --- |
| Operativo | Construido y verificado con datos reales de la temporada |
| Parcial | Construido con una limitación relevante o con un sustituto provisional |
| Pendiente | Todavía no construido |

3. Actores del proceso

| Actor | Quién es | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| Árbitro y oficial de mesa | 1.279 personas, actividad secundaria | Declara disponibilidad, consulta designaciones, comunica incidencias |
| Designador | Responsable del comité de árbitros | Lanza la designación, revisa, ajusta y publica |
| Admin FBM | Personal de la federación | Mantiene personal, competiciones, pabellones y parámetros |
| Tesorería FBM | Departamento financiero | Recibe la liquidación mensual y ejecuta los pagos |
| Sistema | La aplicación | Calcula, valida, propone, avisa y agrega |
| Competición FBM | Backend de competición (externo) | Origen de los partidos de cada jornada |

Unidad de trabajo

La jornada FBM, de viernes a jueves. Se designa semana a semana, nunca la temporada completa de una vez. Una misma jornada mezcla alrededor de 48 competiciones distintas, por lo que la ventana se calcula siempre por fechas y no por el número de jornada de una competición concreta.

4. Mapa de procesos

5. Calendario de una jornada

J es el viernes en que arranca la jornada. Los plazos de disponibilidad dependen de la categoría, porque las categorías altas necesitan más antelación: provincial 7 días, autonómico 8, nacional 10 y FEB 12.

| Momento | Qué ocurre | Quién | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| J-12 a J-7 | Se abre la ventana de disponibilidad según categoría | Sistema | Parcial |
| J-7 a J-5 | Recordatorio a quien todavía no ha declarado | Sistema | Parcial |
| J-5 | Cierre: sin declaración se interpreta como no disponible | Sistema | Operativo |
| J-4 | El designador lanza la propuesta automática | Designador | Operativo |
| J-4 a J-3 | Revisión, ajustes manuales y verificación | Designador | Operativo |
| J-3 | Publicación de las designaciones | Designador | Parcial |
| J-3 a J-0 | Incidencias y sustituciones | Designador | Pendiente |
| Mes cerrado | Liquidación y envío a tesorería | Designador | Operativo |

6. Detalle de los procesos

P0 · Alta de temporada y catálogos

Se ejecuta una vez por temporada. El número de árbitros y oficiales de mesa de cada partido no lo decide el designador: sale de la Tabla A de las Bases Generales según la categoría.

| Paso | Actor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Crear temporada y competiciones con sus requisitos | Admin FBM | Parcial |
| Alta de pabellones con dirección y coordenadas | Admin FBM | Operativo |
| Alta de personal: rol, nivel, dirección, vehículo, IBAN | Admin FBM | Operativo |
| Declarar incompatibilidades con clubes | Admin FBM | Parcial |
| Generar la matriz de distancias entre municipios | Sistema | Operativo |
| Fijar parámetros: tarifas, fijos por día y carga máxima | Admin FBM | Parcial |

P1 · Importación de partidos

Entrada por fichero oficial de competición, con validación y vista previa antes de confirmar. La sincronización automática con el sistema de competición queda pendiente de que la federación facilite un acceso directo.

| Paso | Actor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Subida del fichero de la jornada (CSV oficial, XLSX o calendario) | Admin FBM | Operativo |
| Validación: pabellón conocido, categoría conocida, fecha válida | Sistema | Operativo |
| Vista previa con incidencias antes de confirmar el alta | Admin FBM | Operativo |
| Deducción de la plantilla arbitral según la categoría | Sistema | Operativo |
| Sincronización automática con competición | Sistema | Pendiente |

P2 · Recogida de disponibilidad

Es hoy el principal limitador de la cobertura. En las simulaciones, el motivo dominante de los puestos que quedan sin cubrir es la falta de disponibilidad declarada, muy por encima de la carga máxima o del nivel arbitral.

| Paso | Actor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Cálculo de la ventana de declaración según categoría | Sistema | Operativo |
| Aviso de apertura por correo electrónico | Sistema | Parcial |
| Declaración de franjas en el portal | Árbitro / mesa | Operativo |
| Recordatorio filtrado por rol y categoría | Designador | Parcial |
| Cierre de la ventana | Sistema | Operativo |
| Notificación push al móvil | Sistema | Pendiente |

Los avisos por correo están integrados y funcionan, pero hoy se disparan manualmente desde el panel. Falta el disparo automático por calendario.

P3 a P5 · Designación: propuesta, ajuste y publicación

| Paso | Actor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Acotar automáticamente a la jornada viernes-jueves | Sistema | Operativo |
| Filtrar candidatos válidos para cada puesto | Sistema | Operativo |
| Optimizar coste de desplazamiento y equilibrio de carga | Sistema | Operativo |
| Generar hasta cinco propuestas alternativas | Sistema | Operativo |
| Ajuste manual puesto a puesto, con coste y carga a la vista | Designador | Operativo |
| Verificación previa: huecos, solapamientos justos, sobrecargas | Sistema | Operativo |
| Publicación de las designaciones | Designador | Operativo |
| Envío del aviso a cada persona designada | Sistema | Pendiente |
| Confirmación de la designación por el oficial | Árbitro / mesa | Parcial |

Reglas que aplica el sistema al designar

Las reglas duras nunca se incumplen: una persona que no las satisface queda descartada para ese puesto. Las reglas blandas orientan la elección entre candidatos válidos.

| Regla | Contenido | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | Cada partido lleva el número de árbitros y de mesa que fijan las Bases | Dura |
| Disponibilidad | Solo se designa a quien declaró esa franja | Dura |
| Nivel arbitral | Matriz de elegibilidad por categoría del partido y tipo de puesto | Dura |
| Carga máxima | Tres partidos por franja: sábado y domingo, mañana y tarde, y entresemana | Dura |
| Separación mínima | Entre inicios: 1h30 mismo pabellón, 2h mismo municipio, 2h30 municipios distintos | Dura |
| Tiempo de viaje | Si el desplazamiento estimado más 30 minutos exige más margen, manda el viaje | Dura |
| Vehículo | Sin coche y más de 30 km, descartado; entre 15 y 30 km, penalizado | Dura y blanda |
| Incompatibilidad | No se designa a un partido del club propio | Dura |
| Coste | Se minimiza el coste por persona y día, no por partido | Objetivo |
| Pareja de titulares | Se prefiere que el segundo árbitro sea también titular de la categoría | Blanda |

Cómo se calcula el coste de desplazamiento

El coste es por persona y día, no por partido. Un día con salida a otro municipio paga solo kilometraje, a razón de 0,26 € por kilómetro y un trayecto por cada municipio de destino distinto. Un día íntegro en el municipio propio paga un fijo diario de 3 € en Madrid capital y 2 € en el resto, con independencia de cuántos partidos se arbitren ese día. A ese importe se suman los honorarios oficiales, que dependen de la categoría del partido y del puesto, nunca del nivel del árbitro designado.

Indicadores medidos

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Cobertura media de la temporada | 87 % de los puestos |
| Jornada más exigente (1.309 partidos, 3.686 puestos) | 81 % de los puestos |
| Tiempo de cálculo de una jornada punta | 18 segundos de mediana |
| Peor tiempo observado en una jornada | 25 segundos |
| Coste de desplazamiento de la temporada completa | 124.321 € |
| Reproducibilidad | Idéntica en tres ejecuciones independientes |

Cifras obtenidas con disponibilidad generada. El objetivo de partida era resolver una jornada en menos de 30 segundos, y se cumple en todas las mediciones.

P6 · Incidencias y sustituciones

El cálculo de sustitutos ya está construido: ante una baja, el sistema recalcula solo ese puesto sin tocar el resto de la jornada y propone candidatos ordenados por coste y cercanía. Lo que falta es el circuito alrededor: registrar la incidencia y avisar al sustituto.

| Paso | Actor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Registrar la incidencia (baja, suspensión, cambio de hora o pabellón) | Designador | Pendiente |
| Recalcular únicamente el puesto afectado | Sistema | Operativo |
| Proponer sustitutos ordenados por coste y cercanía | Sistema | Operativo |
| Aviso urgente al sustituto | Sistema | Pendiente |
| Revalidar la designación tras un cambio de hora o pabellón | Sistema | Pendiente |

P7 · Liquidación y reportes

El total de cada persona coincide al céntimo en las tres vistas del sistema: el portal del árbitro, la ficha del panel de administración y el informe de liquidación.

| Paso | Actor | Estado |
| --- | --- | --- |
| Agregar el coste por persona y día del mes natural | Sistema | Operativo |
| Sumar los honorarios por categoría y puesto | Sistema | Operativo |
| Revisar la liquidación antes de enviarla | Designador | Operativo |
| Exportar a Excel para tesorería | Designador | Operativo |
| Exportar justificante en PDF por persona | Designador | Operativo |
| Consulta del historial por el propio interesado | Árbitro / mesa | Operativo |
| Ejecución del pago | Tesorería | Fuera del sistema |

Acceso e identidad

Proceso transversal a todos los anteriores y requisito para exponer el sistema a personas reales, ya que maneja domicilio e IBAN.

| Capacidad | Estado |
| --- | --- |
| Acceso sin contraseña por enlace de correo | Parcial |
| Separación de vistas entre portal y administración | Operativo |
| Control de permisos efectivo por perfil | Pendiente |
| Registro de auditoría de quién designó qué y cuándo | Pendiente |
| Almacenamiento definitivo en base de datos | Parcial |

7. Estado consolidado

| Proceso | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- |
| P0 Alta de temporada | Parcial | Datos y reglas sí; falta pantalla de configuración |
| P1 Importación de partidos | Operativo | Tres vías de entrada con validación |
| P2 Disponibilidad | Parcial | Portal completo; faltan los avisos automáticos |
| P3 Propuesta automática | Operativo | Verificado sobre la temporada completa |
| P4 Revisión y ajuste | Operativo | Con coste y carga a la vista |
| P5 Verificación y publicación | Parcial | Verifica y publica, pero no avisa |
| P6 Incidencias | Parcial | Motor construido, circuito no |
| P7 Liquidación | Operativo | Reconciliado al céntimo y exportable |
| Acceso e identidad | Pendiente | Requisito para salir a producción |

Camino hasta un piloto real

Por orden de bloqueo:

Control de acceso efectivo, para que nadie pueda ver los datos de otra persona.

Notificaciones: que publicar avise a cada designado y que la disponibilidad se pida sola.

Almacenamiento definitivo en base de datos.

Con esas tres piezas, el sistema puede pilotarse con un subconjunto real de árbitros y oficiales de mesa durante una jornada completa.

8. Decisiones pendientes de la federación

Estas son las cuestiones que un flujo de procesos debe cerrar antes de dar por cerrado el alcance. Son también el origen habitual de desviaciones en proyectos de este tipo, porque cada excepción no prevista aparece más tarde como trabajo adicional.

| # | Decisión pendiente |
| --- | --- |
| 1 | Bajas de última hora: quién las recibe, por qué canal y hasta qué momento se sustituye. |
| 2 | Partidos suspendidos o aplazados: se anulan las designaciones o se arrastran a la nueva fecha. Si alguien ya se había desplazado, qué se le abona. |
| 3 | Confirmación de designación: se exige acuse de recibo con valor formal o basta la publicación. |
| 4 | Incompatibilidades: las declara el propio árbitro o las mantiene la federación, y si alcanzan solo al club propio o también a familiares y clubes donde entrena. |
| 5 | Liquidación: mes natural, quién la valida antes de tesorería y con qué plazo de pago. |
| 6 | Integración con competición: existe la posibilidad de un acceso directo o el circuito seguirá siendo el fichero oficial. |
| 7 | Personal: con qué periodicidad cambian los niveles arbitrales y quién lo comunica. |
| 8 | Protección de datos: quién puede ver domicilio e IBAN, cuánto tiempo se conservan y qué figura en el registro de tratamiento. |
| 9 | Carga de trabajo: el máximo de tres partidos por franja es política estable o se ajusta por categoría. |
| 10 | Disponibilidad: es obligatorio declararla. Hoy no declararla equivale a no estar disponible, y es el principal limitador de la cobertura. |

Documento preparado por DOCERO para la Federación de Baloncesto de Madrid. Las cifras de cobertura, coste y tiempo proceden de simulaciones sobre el calendario real de la temporada 2025/2026 con disponibilidad generada.